Diplôme SLO

SANTOS Miguel

2312 Badge pour place de travail

# Procès-verbal du mercredi 13 septembre 2023

|  |  |
| --- | --- |
| Présences | État des lieux |
| * Mr. Santos Miguel * Mr. Bovey Philippe | PCB entièrement monté sans problème apparent (reste à tester certaines lignes de communication) |
| Problèmes rencontrés | Solutions proposées |
| Court-circuit entre le VCC et le GND | Un pont entre deux vias s’était formés sous le microcontrôleur [Problème réglé] |
| Décisions prises | Objectifs jusqu’à prochaine réunion |
| Finir au plus vite la documentation sur le hardware et commencer celle de la partie software  Réalisation du software selon priorités de la séance précédente | * Finir la documentation sur la partie hardware * Réaliser les diagrammes d’états du software * Mettre en lien les différentes parties du software pour pouvoir réaliser une démonstration * Etablir une communication avec le serveur externe |
| Prochaine réunion planifié le : | |
| Mercredi 20 septembre 2023  15h00 – 16h00  Salle R110 ES | |
| Destinataires du procès-verbal : | |
| Grégoire Rossier Doyen de l’ETML-ES | Philippe Bovey  Maître de diplôme |
| Lausanne, le 19 septembre 2023 |  |